OBČINA KOMEN

Občinski svet

Komen 86, 6223 Komen

Tel. 05/ 7310 450, fax. 05/ 7310 460

Številka:	032-015/2024-

Datum: 		27. 11. 2024

# ZAPISNIK

12.redne seje občinskega sveta Občine Komen, ki je bila v sredo, 27. 11. 2024, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Komen.

PRISOTNI:

Člani občinskega sveta:

Alenka Tavčar, Marko Bandelli, Damjan Grmek, Adrijana Konjedič, Urban Grmek Masič, Stojan Kosmina, Dunja Peric, Jožef Strnad, Goran Živec, Metka Zver, David Zega, Bojan Žlebnik

ODSOTNI: Ivo Kobal

Občinska uprava: Tanja Saražin Strnad, Iztok Felicjan (direktor OU), Soraja Balantič, Kristina Zega

Vabljeni:

- Dora Sedmak (Območno združenje Rdečega križa Sežana), Karmen Margarit (Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«), Ana Pangos (Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana (k tč. 4).

Ostali prisotni:

- Marjan Grmek, BK Hrast

Predstavniki medijev: Irena Cunja, RTV SLO (TV in radio Koper)

Seji predseduje mag. Erik Modic, župan. Svetnikom pove, da se seja občinskega sveta snema.

Pred začetkom seje svetnik Goran Živec vloži pisno Pobudo za spremembo 4. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (priloženo temu zapisniku).

Svetnik Jožef Strnad poda pisni komentar na odgovor župana na njegova vprašanja s prejšnje seje z dne 11.9.2024 (priloženo temu zapisniku).

Točka 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Vse navzoče je pozdravil župan, mag. Erik Modic. Ugotovi, da se seje udeležuje 12 članov občinskega sveta ter da je sklepčnost zagotovljena..

Točka 2: Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov: - 11. redne seje občinskega sveta z 11. 9. 2024, - 4. dopisne seje z dne 27. 9. 2024 in - 5. dopisne seje z dne 9. 10. 2024.

Adrijana Konjedič vpraša, kdaj bo realiziran sklep o določitvi parkirišč za obiskovalce Zdravstvene postaje Komen. Pripomb na zapisnike ni bilo.

Sledilo je potrjevanje posameznih zapisnikov. Župan da na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP št. 1

Potrdi se zapisnik 11. redne seje občinskega sveta Občine Komen z dne 11 .9. 2024.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.

SKLEP št. 2

Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje z dne 27. 9. 2024.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil z 11 glasovi ZA sprejet.

SKLEP št. 3

Potrdi se zapisnik 5. dopisne seje z dne 9. 10. 2024.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.

Točka 3: Določitev in potrditev dnevnega reda

Člani OS so predlog dnevnega reda prejeli s sklicem seje, po e-pošti pa še predlog razširitve dnevnega reda z dodatno 5. točko: »Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«.

Člani občinskega sveta so z gradivom prejeli osnutke zapisnikov navedenih sej. Zapisnike posameznih delovnih teles: Občinskega sveta (Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti z 21.11.2024, Odbora za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose ter Odbora za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe z dne 20.11.2024 ter Odbora za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve z dne 22.11.2024, so svetniki prejeli po e-pošti dne 27.11.2024. Vsi zapisniki so priloženi sejnemu gradivu.

Metka Zver pripomni, da svetniki prepozno dobivajo zapisnike odborov. Predlaga, da se pripombo upošteva in da se jim zapisnike pošilja vsaj 24 ur pred vsako sejo.

Župan odgovori, da je problem obojestranski. Tako s strani zapisnikarjev (ali se zapisuje samo bistva ali celotne razprave članov odborov?), kot tudi predsednikov odborov, kateri bi morali pravočasno sklicevati odbore in jih pravočasno podpisovati.

Župan predlaga, da v prihodnje predsedniki odborov zapisnike predhodno samo ustno ali pisno potrdijo, tako da so pripravljeni za sejno gradivo. Podpišejo pa jih lahko naknadno, na seji. Prisotni so s tem predlogom soglašali.

Župan da na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP št. 4

Predlagani dnevni red 12. redne seje občinskega sveta, sklicane z vabilom št. 032-015/2024-1 z dne 18. 11. 2024, se razširi z naslednjo točko dnevnega reda:

5. »Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«.

Z vabilom št. 032-015/2024-1 z dne 18. 11. 2024 predlagane točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.

SKLEP št. 5

Sprejme se tako spremenjeni dnevni red:

- Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in  celodnevno izvajajo  programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2025 do 2029;

- Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa.

- Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 950/49 k.o. 2416 Štanjel;

- Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2025;

- Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2025 - prva obravnava;

- Vprašanja, pobude, odgovori.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.

Točka 4: Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in  celodnevno izvajajo  programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2025 do 2029

Uvodno obrazložitev poda Soraja Balantič, občinska uprava.

Mnenja odborov so podali Damjan Grmek (predsednik Odbora za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve) in Urban Grmek Masič (Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti). Svetnike seznanita s predlogi in sklepi odborov. Urban G. Masič še pove, da je Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti predlagal spremembo in sicer: v nazivu strategije »društev« se beseda društva nadomesti z besedo »nevladne organizacije« (zaradi zakonske dikcije). Svetnike seznani še z amandmaji, ki jih je predlagal odbor.

Župan odpre razpravo.

Damjan Grmek vpraša ali kakšno društvo dela na tem, da bi mlade usposabljali za delo z defibrilatorji.

Dora Sedmak, predsednica RK Sežana odgovori, da se s tem ukvarjajo. Se pa pri mladih pojavljajo določeni zadržki pri pristopanju do te naprave in premalo je izkazane motiviranosti za usposabljanje.

Dunja Peric pove, da imajo učenci v 5., 8. in 9. razredu praktičen prikaz uporabe defibrilatorja.

Župan da na glasovanje

SKLEP št. 6

Sprejme se Strategija financiranja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo  programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, v obdobju od leta 2025 do 2029, ki je priloga tega sklepa.

Strategija iz prve točke tega sklepa začne veljati z dnem, ko jo sprejme zadnji izmed Občinskih svetov Občin Divača, Hrpelje –Kozina, Komen in Sežana; uporabljati pa se začne z dnem 1. 1. 2025.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.

Točka 5: Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa.

Pojasnila in obrazložitev k predlaganemu sklepu poda Georgi Bangiev, pomočnik župana na Mestni občini Koper. Obrazložitev je potekala preko zoom aplikacije.

Mnenje Odbora za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve poda Damjan Grmek.

Župan odpre razpravo.

Goran Živec vpraša ali se bo zaradi predstavljene investicije povečala računovodska vrednost vodovodne infrastrukture in posledično, skladno z MEDO Uredbo, povečala omrežnina, ki jo bodo uporabniki plačevali.

Georgi Bangiev sprva pojasni, da to ne bo vplivalo na omrežnino.

Goran Živec zaprosi, da se to pojasnilo vnese v zapisnik.

V razpravo se vključi župan, z mnenjem, da bo investicija verjetno imela vpliv na omrežnino, saj bo v bodočo najemnino za infrastrukturo verjetno potrebno vključiti vsaj vrednost dodatnih povezovalnih vodovodov.

Georgi Bangiev dopolni, da bo v primeru dodatne infrastrukture verjetno potrebno res kaj vključiti v omrežnino, vendar pa da bo vpliv minimalen. V tistih primerih, kjer pa bo šlo za zamenjavo obstoječega, vpliva ne bo.

Goran Živec vztraja, da če se povečuje vrednost infrastrukture, po veljavni zakonodaji ni možnosti, da bi to ne vplivalo na višino omrežnine.

Bangiev doda, da točnega vpliva na omrežnino še niso preučili in da bo to storila strokovna ekipa na projektu.

Stojan Kosmina vpraša ali je projekt razglašen kot projekt nacionalnega pomena in če to ni, predlaga, da se pritisne na vlado, da ga razglasi.

Georgi Bangiev odgovori, da je predvsem od nas odvisno, če bomo sposobni to izpeljati.

Marko Bandelli poudari, da moramo biti pred dokončnim sprejemanjem takih dokumentov natančno seznanjeni ali gre zgolj za »flikarijo«, zamenjavo ali povezovanje vodovodne infrastrukture oz. kolikšna bo dodatna finančna obremenitev občanov.

Goran Živec predlaga, da se ga, v izogib večkratnemu dopisovanju, vključi v delo projektne skupine, ki bo izračunala vpliv nove investicije na višino omrežnine, s čimer Georgi Bangiev soglaša.

Po zaključeni razpravi je bil na glasovanje dan

SKLEP št. 7

Občinski svet Občine Komen se je seznanil z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«, ki ga je izdelalo podjetje Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, oktober 2024 in soglaša, da ga župan Občine Komen potrdi.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 116.907.820 EUR (brez DDV – glede na to, da gre za investicijo v okoljsko infrastrukturo, je DDV v celoti povračljiv) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 2025 do 2029 (zaključek gradbenih del). V obdobju do 2026 bo izdelana vsa potrebna dokumentacija, pridobljena vsa potrebna soglasja in dovoljenja ter izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalcev gradnje.

Investicija bo financirana iz proračunov Mestne občine Koper in občin Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana ter iz sredstev evropske kohezijske politike (Kohezijski sklad in nacionalni prispevek Republike Slovenije).

Vire za financiranje zagotavljajo:

| Občine skupaj | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občine skupaj iz proračuna | 2.181.506 | 6.035.716 | 6.948.392 | 7.125.140 | 6.936.201 | 29.226.955 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 2.601.844 | 8.986.652 | 12.039.657 | 64.052.712 | 87.680.865 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 2.211.567 | 7.638.654 | 10.233.708 | 54.444.805 | 74.528.735 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 390.277 | 1.347.998 | 1.805.949 | 9.607.907 | 13.152.130 | 11,25 % |
| Skupaj | 2.181.506 | 8.637.560 | 15.935.044 | 19.164.797 | 70.988.913 | 116.907.820 | 100 % |

Viri financiranja po občinah po letih so sledeči:

| Mestna občina Koper | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Koper iz proračuna | 439.740 | 909.035 | 1.617.066 | 1.617.066 | 1.477.326 | 6.060.233 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 539.494 | 1.863.390 | 2.496.433 | 13.281.382 | 18.180.699 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 458.570 | 1.583.881 | 2.121.968 | 11.289.175 | 15.453.594 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 80.924 | 279.508 | 374.465 | 1.992.207 | 2.727.105 | 11,25 % |
| Skupaj | 439.740 | 1.448.529 | 3.480.456 | 4.113.499 | 14.758.708 | 24.240.932 | 100 % |
| Občina Piran | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Piran iz proračuna | 251.190 | 461.169 | 821.097 | 821.097 | 719.907 | 3.074.460 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 273.695 | 945.329 | 1.266.483 | 6.737.873 | 9.223.380 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 232.641 | 803.530 | 1.076.511 | 5.727.192 | 7.839.873 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 41.054 | 141.799 | 189.972 | 1.010.681 | 1.383.507 | 11,25 % |
| Skupaj | 251.190 | 734.864 | 1.766.426 | 2.087.580 | 7.457.780 | 12.297.840 | 100 % |
| Občina Izola | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Izola iz proračuna | 181.980 | 347.310 | 622.697 | 622.697 | 540.717 | 2.315.401 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 206.122 | 711.935 | 953.799 | 5.074.347 | 6.946.203 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 175.204 | 605.145 | 810.729 | 4.313.195 | 5.904.273 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 30.918 | 106.790 | 143.070 | 761.152 | 1.041.930 | 11,25 % |
| Skupaj | 181.980 | 553.432 | 1.334.632 | 1.576.496 | 5.615.064 | 9.261.604 | 100 % |
| Občina Ankaran | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Ankaran iz proračuna | 27.090 | 53.985 | 95.305 | 95.305 | 88.215 | 359.901 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 32.039 | 110.662 | 148.256 | 788.745 | 1.079.702 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 27.233 | 94.062 | 126.018 | 670.433 | 917.747 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 4.806 | 16.599 | 22.238 | 118.312 | 161.955 | 11,25 % |
| Skupaj | 27.090 | 86.024 | 205.967 | 243.562 | 876.960 | 1.439.603 | 100 % |
| Občina Postojna | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Postojna iz proračuna | 109.438 | 900.108 | 1.009.546 | 1.261.932 | 1.841.294 | 5.122.318 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 455.999 | 1.575.001 | 2.110.071 | 11.225.882 | 15.366.953 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 387.599 | 1.338.751 | 1.793.560 | 9.542.000 | 13.061.910 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 68.400 | 236.250 | 316.511 | 1.683.882 | 2.305.043 | 11,25 % |
| Skupaj | 109.438 | 1.356.107 | 2.584.547 | 3.372.003 | 13.067.176 | 20.489.271 | 100 % |
| Občina Pivka | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Pivka iz proračuna | 100.000 | 513.198 | 663.698 | 798.060 | 1.149.252 | 3.224.208 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 287.026 | 991.374 | 1.328.170 | 7.066.054 | 9.672.623 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 243.972 | 842.668 | 1.128.944 | 6.006.146 | 8.221.729 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 43.054 | 148.706 | 199.225 | 1.059.908 | 1.450.893 | 11,25 % |
| Skupaj | 100.000 | 800.224 | 1.655.072 | 2.126.230 | 8.215.305 | 12.896.830 | 100 % |
| Občina Miren-Kostanjevica | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Miren-Kostanjevica iz prorač. | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 22.168 | 572.168 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 50.936 | 175.929 | 235.697 | 1.253.942 | 1.716.503 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 43.295 | 149.540 | 200.342 | 1.065.850 | 1.459.028 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 7.640 | 26.389 | 35.355 | 188.091 | 257.475 | 11,25 % |
| Skupaj | 50.000 | 150.936 | 375.929 | 435.697 | 1.276.109 | 2.288.671 | 100 % |
| Občina Komen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Komen iz proračuna | 90.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 278.805 | 1.118.805 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 99.598 | 344.008 | 460.877 | 2.451.931 | 3.356.414 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 84.659 | 292.407 | 391.745 | 2.084.141 | 2.852.951 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 14.940 | 51.601 | 69.132 | 367.790 | 503.462 | 11,25 % |
| Skupaj | 90.000 | 349.598 | 594.008 | 710.877 | 2.730.735 | 4.475.218 | 100 % |
| Občina Sežana | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Sežana iz proračuna | 100.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 129.532 | 2.329.532 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 207.380 | 716.280 | 959.620 | 5.105.315 | 6.988.595 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 176.273 | 608.838 | 815.677 | 4.339.518 | 5.940.306 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 31.107 | 107.442 | 143.943 | 765.797 | 1.048.289 | 11,25 % |
| Skupaj | 100.000 | 907.380 | 1.416.280 | 1.659.620 | 5.234.847 | 9.318.127 | 100 % |
| Občina Hrpelje - Kozina | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Hrpelje - Kozina iz proračuna | 50.000 | 400.000 | 300.000 | 90.000 | 159.853 | 999.853 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 89.009 | 307.433 | 411.876 | 2.191.241 | 2.999.559 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 75.658 | 261.318 | 350.095 | 1.862.555 | 2.549.625 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 13.351 | 46.115 | 61.781 | 328.686 | 449.934 | 11,25 % |
| Skupaj | 50.000 | 489.009 | 607.433 | 501.876 | 2.351.094 | 3.999.412 | 100 % |
| Občina Divača | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Divača iz proračuna | 62.750 | 300.000 | 218.000 | 218.000 | 78.150 | 876.900 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 78.063 | 269.628 | 361.227 | 1.921.782 | 2.630.700 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 66.354 | 229.184 | 307.043 | 1.633.514 | 2.236.095 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 11.710 | 40.444 | 54.184 | 288.267 | 394.605 | 11,25 % |
| Skupaj | 62.750 | 378.063 | 487.628 | 579.227 | 1.999.932 | 3.507.600 | 100 % |
| Občina Ilirska Bistrica | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Skupaj | Delež |
| Občina Ilirska Bistrica iz proračuna | 719.318 | 1.100.911 | 450.983 | 450.983 | 450.983 | 3.173.178 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 282.483 | 975.683 | 1.307.149 | 6.954.219 | 9.519.534 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 240.110 | 829.331 | 1.111.076 | 5.911.086 | 8.091.604 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 42.372 | 146.352 | 196.072 | 1.043.133 | 1.427.930 | 11,25 % |
| Skupaj | 719.318 | 1.383.394 | 1.426.666 | 1.758.132 | 7.405.202 | 12.692.712 | 100 % |

S sprejemom tega sklepa in s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta se projekt »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa« uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Komen za obdobje 2025-2028, pod podprogram 160383 Oskrba z vodo in šifro projekta OB049-24-0001.

Odobri se priprava predinvesticijske zasnove.

Občinski svet pooblašča župana, da z županjami/župani občin investitork projekta »Vodooskrba Slovenske Istre ter Krasa« sklene pogodbo, s katero se podrobneje dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti, aktivnosti potrebne za izvedbo projekta, terminski plan izvedbe posameznih aktivnosti ter odgovorni nosilci za izvedbo.

S tem sklepom Občinski svet Občine Komen tudi pooblašča župana Občine Komen za potrditev morebitne uskladitve dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter izdelavo predinvesticijske zasnove, investicijskega programa ter vse potrebne investicijske dokumentacije za projekt »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.

Točka 6: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli                      št. 950/49 k.o. 2416 Štanjel

Krajšo obrazložitev k predlogu sklepa poda župan.

Z mnenjem Odbora za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve prisotne seznani Damjan Grmek.

Brez razprave je bil na glasovanje dan

SKLEP št. 8

Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 950/49 k.o. 2412 Štanjel, v izmeri 10 m2, v zemljiški knjigi vpisana z zaznambo grajenega javnega dobra v lasti Občine Komen, ne služi več vpisanemu namenu, zato se status grajenega javnega dobra ukine.

Navedena nepremičnina izgubi status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o grajenem javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postane parcela št. 950/49 k.o. 2412 Štanjel, last Občine Komen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.

Točka 7: Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2025

Krajšo obrazložitev poda direktor občinske uprave, Iztok Felicjan.

Mnenje Odbora za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve prisotne poda Damjan Grmek.

Župan odpre razpravo.

Stojan Kosmina spomni, da je OS pred časom sprejel sklep s katerim je župana pooblastil, da lahko sam odloča o potrjevanju vrednosti točk za obračun občinskih taks v primerih, ko se ta ne spreminja.

Na glasovanje je bil dan

SKLEP št. 9

Vrednost točke za obračun taks za leto 2025 znaša 0,0676 EUR.

Vrednost točke za obračun občinskih taks za oglaševanje za leto 2025 znaša 0,0676 EUR.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2025.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.

Točka 8: Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2025 - prva obravnava

Župan uvodoma pove, da je Predlog proračuna objavljen tudi na spletni strani Občine Komen. Občani imajo možnost podajanja pripomb in predlogov, ki bodo obravnavani do sprejema odloka v II. obravnavi, do vključno 6.12.2024

Poda nekatera pojasnila glede odhodkovne kot tudi prihodkovne strani proračuna. Našteje pomembnejše predvidene in načrtovane investicijske vložke v prihodnjem letu in navede deleže posameznih financiranj (lastni deleži, deleži financiranja iz EU, ostalo).

Pojasni še postopek sprejemanja proračuna (glasuje se o predlogu proračuna v celoti (vključno s sklepom o sprejemu kadrovskega načrta in NRP). Pove, da so predlog proračuna obravnavali vsi odbori in pozove predsednike posameznih odborov, da OS seznanijo z mnenji, predlogi in predlaganimi amandmaji.

Sledile so seznanitve z mnenjem Odbora za proračun, premoženjske in splošne zadeve (Damjan Grmek), mnenjem Odbora za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (Bojan Žlebnik), Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti (Urban Grmek Masič) ter mnenjem Odbora za kmetijstvo, turizem, medobčinske in mednarodne odnose (Marko Bandelli). Zapisniki posameznih odborov so priloženi.

Predsednik Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti, Urban Grmek Masič, seznani prisotne s predlogom odbora: pri pripravi proračuna za drugo branje naj se doda nova proračunska postavka višini 25.000 eur. Sredstva iz te postavke bodo namenjena slavnostni otvoritvi Gradu Štanjel v l. 2025. Podrobneje pojasni, čemu bodo sredstva namenjena (kritje vseh materialnih stroškov, medijev, promocijskih storitev itd).

Pove še, da je odbor predlagal dva amandmaja. In sicer:

AMANDMA št. 1: Odbor predlaga Občinskemu svetu, da se sredstva na proračunski postavki 010104 Financiranje političnih strank znižajo za 5.000 EUR in se razporedijo na proračunsko postavko 160366 Vzdrževanje otroških igrišč.

AMANDMA št. 2: Odbor predlaga Občinskemu svetu, da se sredstva na proračunski postavki 010104 Financiranje političnih strank znižajo za 6.000 EUR in se razporedijo na proračunsko postavko 180534 Urejanje športnih igrišč.

Sledila je razprava.

Župan ob začetku razprave poda še nekatera pojasnila, ki so vezana na proračunska sredstva

- operativni odhodki (iz projekta KARST-SAFE), so vezani na zagotovitev sredstev občanom, kmetom in ostalim za sanacijo oz. preprečevanja zaraščanja krajine,

- NRP v proračunskih dokumentih je nekoliko »skrčen« v primerjavi s prejšnjimi leti, ker je računsko sodišče občino že večkrat opozorilo, da moramo imeti za vnesene NRP-je pripravljene DIIP-e. Zato vnašamo samo tiste, za katere te podlage imamo.

- Avtobusno postajališče in parkirišče za avtodome je vezano na pridobitev gradbenih dovoljenj, katerih občina še nima, zato v proračunu tudi ni zagotovljenih višjih sredstev.

- Župan pove, da občina že več let sofinancira delovanje bankomata v Štanjelu (200+ddv eur mesečno). Sedaj lastniki bankomata zahtevajo višji znesek sofinanciranja. Pojasni, da ima občina dve možnosti. In sicer, da še naprej plačujemo mesečno 200 eur+ddv – v tem primeru bo provizija dviga za občane znašala 4 eur. Ali plačujemo 500 eur+ddv in tako plačujemo 1 eur provizije za dvig. Pogodba za najem bankomata poteče konec leta. Svetnike zaprosi za mnenje in odločitev.

V razpravo se vključijo:

- Metka Zver (4 eur provizije je občutno preveč, povzročilo bo samo slabo voljo in slabo publiciteto),

- David Zega (komu je bankomat namenjen, domačinom ali turistom, smiselno bi bilo pridobiti podatke o številu dvigov enih in drugih, če je to sploh mogoče),

- Marko Bandelli (bankomat moramo ohraniti v Štanjelu, kar je korektno do domačinov in turistov),

- Adrijana Konjedič soglaša z mnenjem večine, da bankomat ohranimo. Še posebno zaradi domačinov.

Prevladalo je večinsko mnenje, da bankomat v Štanjelu ostane.

Stojan Kosmina predlaga, da se za prihodnje leto nameni sredstva v višini cca 3000 eur za namen prireditev ob 80. letnici zaključka II. sv. vojne.

Jožef Strnad ugotavlja, da noben projekt v Komnu ne bo šel naprej. Za sanacijo dvorane so zagotovljena sredstva samo za projekte, ne vemo kaj je s TUŠ-em, za selitev bencinskega servisa se tudi ne ve nič. Vse poteka zelo počasi, nekaj se samo obljublja, a se premalo dela na tem. Ko je bil še čas, se ni resno zagrabilo in izkoristilo vseh možnosti za izpeljavo kakega izmed teh projektov v Komnu. Komenci so zelo razočarani.

Župan odgovori:

- Za KD Komen gradbeno dovoljenje pričakujemo spomladi, v pričakovanju smo tudi glede razpisov, ki naj bi šli drugo leto ven

- Pri TUŠ-u je status quo. Menjavajo se lastniki, še sami ne vedo kaj bi, nimamo sogovornika na njihovi strani.

- Glede selitve bencinske je občina naredila vse. Sedanji lastniki nimajo prav nobenega  interesa za selitev na drugo lokacijo. Tudi pri njih se stalno menjujejo lastništva, nekateri pa zahtevajo izdelavo kompletne infrastrukture za bencinski servis na račun občine, če ga hočemo preseliti na novo lokacijo. Župan vpraša, kaj sploh občina lahko še naredi?

Jožef Strnad replicira županu. Pove, da se ta zgodba z bencinsko črpalko vleče že desetletja. Ugotavlja, da Občinski svet nikoli ne dobi nobenega pisnega dokumenta oz. dokazila o tem, kaj je dogovorjeno, dorečeno, ali in zakaj nekdo soglaša/ne soglaša z željami občine oz. kakšne so zahteve s strani sogovornikov.

Moti ga, ker župan na sejah sicer pove s kom in kdaj se je dogovarjal, a Občinski svet o tem vseeno ne ve nič. Znova poudari, da želi pisna dokazila

Marko Bandelli meni, da je to žal usoda podeželja, potrebna je širša pobuda, mogoče preko SOS. Zadovoljen je s povečanjem sredstev za sofinanciranje pomoči na domu. Predlaga ustanovitev Sveta za starejše občane po vzoru nekaterih drugih občin.

Adrijana Konjedič pozdravlja namero o ustanovitvi Sveta starejših občanov. Še posebno zaradi anomalij novega Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki dokazuje, da njegovi pripravljavci ne poznajo realnega življenja.

Župan da na glasovanje

SKLEP št. 10

V predlagani obliki in vsebini se potrdi Odlok o proračunu občine Komen za leto 2025                   s prilogami.

Postopek sprejemanja Proračuna Občine Komen za leto 2025 se nadaljuje.

Prisotnih je 12 članov sveta.

Sklep je bil soglasno, z 12 glasovi ZA sprejet.

Župan ob 19.00 uri odredi petnajst minutni odmor.

Seja se nadaljuje ob 19.15 uri.

Točka 9: Vprašanja, pobude, odgovori

Goran Živec obrazloži podane pobude:

- Najprej se naveže na vloženo pisno pobudo za spremembo 4. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (priloženo zapisniku).

- Poda še ustno pobudo, ki je vezana na zadevo »vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč«. Pove, da smo s strani organov, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in urejanjem prostora, pogosto deležni očitkov, da imamo v naši občini preveč nenaseljenih oz. praznih hiš. To pa posledično predstavlja probleme pri bodočem prostorskem načrtovanju.

Predlaga, da občina v sodelovanju s predstavniki vaških skupnosti pripravi vsaj okvirno evidenco, koliko je v resnici teh praznih hiš oz. vikendov.

Marko Bandelli izrazi nezadovoljstvo nad tem, da Občinski svet ni dovolj seznanjen z načrtovanimi projekti in investicijami. Gre za velike investicijske vložke, a OS niti ne ve, kaj se dogaja oz v kakšni fazi je določen projekt (npr. načrtovanje izgradnje nove balinarske dvorane v Kobjeglavi). Pove, da bi morali biti predvsem občinski svetniki, pa tudi občani, seznanjeni s tem, kaj se v občini dogaja oz. kam gre denar. Predlaga, da župan v bodoče Občinski svet sproti seznanja s potekom in načrtovanjem investicij oz. projektov.

Župan odgovori, da je projektov ogromno in bi bilo smiselno, da svetniki zaradi lažje preglednosti, povprašajo o določenem projektu.

Bojan Žlebnik poda seznanitev z delom Odbora za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe. Predstavi ključne teme in ugotovitve, ki jih je odbor obravnaval (zapisnik odbora je priložen).

Jožef Strnad prebere svoj komentar na pisni odgovor župana (iz seje z 11. 9. 2024) in poda ponovna vprašanja (priloženo zapisniku). Že uvodoma pove, da z odgovorom župana ni zadovoljen. Meni, da so odgovori preveč birokratski in suhoparni

Župan odgovori, da bo podan pisni odgovor.

Damjan Grmek vpraša, kaj bo z audio-video snemanjem sej. Kakšni so finančni vložki, ali bomo to sploh izpeljali, ali se da se definira kakšni finančni bodo vložki.

Stojan Kosmina pove:

- Stanje v ZD Sežana se normalizira. Z delom so pričele direktorica in strokovna direktorica.

- Odgovori Damjanu Grmeku glede video snemanja sej (sprememba poslovnika, pravilnika, nabava opreme, soglasja prisotnih za snemanja…).

Metka Zver vpraša, kakšen je način vabljenja medijev na seje, zaprosi za adremo novinarjev.

David Zega vpraša, kaj se dogaja na zadevi »pločnik v Gorjanskem« in na zadevi »omejitev hitrosti skozi vas Gorjansko«.

Župan odgovori, da je občina vprašanje glede pločnika posredovala na DRSI in čaka odgovor. Za merjenje hitrosti po vaseh pa sta v naslednjih mesecih predvidena dva mobilna radarja, ki bosta krožila po območju občin, z njimi bo upravljal MIR.

Adrijana Konjedič pove, da je že skrajni čas, da uredimo parkirišča ob zdravstveni postaji Komen, kot je bilo predvideno in realizirano s sklepom.

Župan odgovori, da gre pri tem predvsem za birokratske ovire, danes vsaka procedura traja več časa v primerjavi z leti prej. Nekatera ogledala smo čakali leta. Čakamo dokumentacijo, pripraviti je potrebno ponudbe, izbrati izvajalce. Tudi izvajalci niso dosledni, večkrat na obljubljeni termin ne pridejo opravit dela.

Urban Grmek Masič pove, da je večina občinskih stojnic, predvsem tistih stalno lociranih v Štanjelu, v slabem stanju. Platno je zbledelo, lušči se lak in napisi. Poda pobudo za njihovo obnovo.

Bojan Žlebnik vpraša, v kakšni fazi je projekt izgradnje parkirišča za avtodome v Štanjelu.

Župan odgovori, da je projektna dokumentacija izdelana, lahko tudi na vpogled svetnikom.

Jožef Strnad pove, da želi, da se ga vključi v pripravo idejne zasnove, ko se bo urejalo območje za dvorano v Komnu.

Iztok Felicjan pojasni, da so pobudniki idej v sklopu participativnega proračuna,                      k sodelovanju vedno povabljeni.

Seja se je zaključila ob 20.00 uri.

| Zapisala: Tanja Saražin Strnad | mag. Erik Modic, župan |
| --- | --- |