Številka: 355-05/2019-38

Datum: 22. 11. 2024

**OBČINA KOMEN**

**OBČINSKI SVET**

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Komen (Ur. l. RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) predlagam občinskemu svetu Občine Komen v sprejem naslednji:

**Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta** **»Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«**

**Obrazložitev:**

Mestna občina Koper, Občine Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Miren - Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna in Sežana nameravajo zmanjšati vodne izgube ter zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov za prebivalce slovenske Istre in Krasa. Projekt predvideva obnovo vodovodnih sistemov, zmanjšanje vodnih izgub ter povezavo različnih vodnih virov, kar bo prispevalo k zmanjšanju odvisnosti od zunanjih virov pitne vode, še posebej v obdobjih suše. Vključenost vseh občin in sofinanciranje iz evropskih sredstev zagotavljata finančno vzdržnost projekta, ki je skladen s cilji trajnostnega razvoja in strateškimi usmeritvami občin ter države na področju oskrbe z vodo.

**Cilj investicije je:**

* **zmanjšati vodne izgube na vodovodnih sistemih** v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., Kovoda Postojna, d.o.o. ter JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. **z obnovo vodovodnih sistemov** – za vsaj 20 % zmanjšati vrzel med povprečno triletno ravnjo trenutnih vodnih izgub, izračunano z uporabo metode ocenjevanja infrastrukturnega indeksa vodnih izgub (ILI),
* **izboljšati varnost oskrbe s pitno vodo** na območju dveh kohezijskih in treh statističnih regij (Obalno-kraške, Goriške ter Primorsko-notranjske regije) oziroma na območju občin Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Miren - Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna in Sežana **s povezovanjem vodnih virov in vodovodnih sistemov** v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., Kovoda Postojna, d.o.o. ter JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. oziroma **z** **zagotovitvijo rezervnih zajetij za pitno vodo**,
* **zagotoviti dodatno pitno vodo ustrezne kakovosti za slovensko Istro v skupni količini najmanj 100 l/s** z ukrepi povezovanja vodovodnih sistemov, zagotavljanja rezervnih zajetij za pitno vodo ter zmanjševanja vodnih izgub.

Povezovanje obstoječih in ločeno upravljanih vodovodnih sistemov občin jugozahodne Slovenije predstavlja izjemen primer (tudi v evropskem pogledu) dogovornega, odgovornega in ekonomsko upravičenega reševanja problematike oskrbe s pitno vodo širšega območja, z zakonsko predpisanim zagotavljanjem možnosti oskrbe prebivalstva z rezervnimi vodnimi viri v primeru zmanjšane izdatnosti posameznih virov pitne vode v času dolgotrajnejših sušnih obdobij, nepredvidenih dogodkov, nesreč, onesnaženja posameznega vira pitne vode. Hkrati projekt predstavlja dober praktičen (šolski) primer, kako lahko posamezno območje, regija (v tem primeru sodelujejo občine iz treh razvojnih regij), zagotovi kakovostno, trajnostno oskrbo s kakovostno pitno vodo za nadaljnjih nekaj desetletij.

Zagotavljanje ustreznih količin kakovostne pitne vode za oskrbo prebivalstva in drugih dejavnosti celotnega območja, zagotavljanje rezervnih vodnih virov v primeru nesreč, zmanjševanje odvisnosti oskrbe s pitno vodo z viri iz drugih držav bo v luči podnebne krize povečalo odpornost celotne regije na področju oskrbe s pitno vodo, s tem pa tudi celotne države Slovenije. Viri pitne vode so namreč strateški naravni viri naše države.

Slovenska Istra predstavlja eno izmed najbolj vododeficitarnih območij v Sloveniji. Predvsem v poletnih mesecih se zaradi pomanjkanja padavin, ki zagotavljajo ustrezno količino vode na zajetjih, sooča s pomanjkanjem vode v vodovodnem sistemu. Pomanjkanje vode na zajetjih sovpada s povečano porabo vode zaradi poletnega turizma in tudi povečane porabe vode prebivalstva.

Zajetje na območju Rižane je edini lastni vodni vir (na ozemlju slovenske Istre) in v obdobju največje porabe vode beleži najmanjšo izdatnost, vsako leto premajhno za ustrezno oskrbo z vodo. Vodni vir bo dolgoročno, zaradi podnebnih sprememb, še bolj izpostavljen daljšim ekstremnim (sušnim) obdobjem. Zaradi nezadostnih lastnih količin vode v sušnih obdobjih je slovenska Istra odvisna od dovajanja manjkajočih količin vode iz sosednjega vodovodnega sistema s črpališčem v Klaričih, ki ga upravlja Kraški vodovod Sežana, in od uvoza iz vodovodnega sistem Istarskega vodovoda Buzet iz Hrvaške.

**Težave z varno oskrbo so tudi pri vodnih virih na Krasu**, saj zaradi vodovarstvenega območja, ki sega preko meje z Italijo, vodni viri niso popolnoma zaščiteni. Nevarnosti onesnaženja obstajajo, saj lahko, v kolikor pride do onesnaženja reke Soče, območje ostane brez vodnega vira oziroma tamkajšnji prebivalci brez oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema.

Problematika varnosti vodnega vira je prisotna tudi na postojnsko-pivškem vodovodu. Ker vodovodni sistem nima urejenega rezervnega napajanja, obstaja nevarnost, da v primeru onesnaženja, pri čemer predstavlja največjo nevarnost OSVAD Poček, sledi izpad vodovodnega sistema, tamkajšnji prebivalci pa ostanejo brez pitne vode.

Rezervnega vodnega vira nima niti vodovodni sistem na območju Ilirske Bistrice, pri čemer obstaja tudi tam možnost onesnaženja vodnega vira, saj je ta zelo pod vplivom padavinskih vod na območju Snežnika.

Investicija je zato ključnega pomena za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri in na Krasu. Projekt predvideva obnovo vodovodnih sistemov, zmanjšanje vodnih izgub ter povezavo različnih vodnih virov, kar bo prispevalo k boljši pripravljenosti na izredne razmere.

V okviru ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub na območju Občine Komen so predvidene naslednje rekonstrukcije odsekov lokalnega vodovoda:

* Lipa – Komen,
* Volčji Grad – Nadrožica
* razdelilno omrežje Sveto
* razdelilno omrežje Ivanji Grad

Občinskemu svetu Občine Komen predlagam, da sprejme predlog sklepa v priloženem besedilu.

|  |  |
| --- | --- |
| Pripravil:  Boštjan Frančeškin |  |
|  | **Mag. Erik Modic, župan** |

Prilogi:

* predlog sklepa
* Dokument identifikacije investicijskega projekta

|  |  |
| --- | --- |
| Komenski_grb_-_barvno  ***Občina Komen***  ***Občinski svet***  ***Komen 86***  ***6223 Komen*** |  |

Številka:

Datum:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Komen na podlagi 16. Statuta Občine Komen (Ur. l. RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) na svoji seji, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejel naslednji

**S K L E P**

Občinski svet Občine Komen se je seznanil z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«, ki ga je izdelalo podjetje **Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, oktober 2024** in soglaša, da ga župan Občine Komen potrdi.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša **116.907.820 EUR** (brez DDV – glede na to, da gre za investicijo v okoljsko infrastrukturo, je DDV v celoti povračljiv) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom **od 2025 do 2029 (zaključek gradbenih del)**. V obdobju do 2026 bo izdelana vsa potrebna dokumentacija, pridobljena vsa potrebna soglasja in dovoljenja ter izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalcev gradnje.

Investicija bo financirana iz **proračunov** Mestne občine Koper in občin Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana ter iz sredstev **evropske kohezijske politike** (Kohezijski sklad in nacionalni prispevek Republike Slovenije).

**Vire za financiranje zagotavljajo:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Občine skupaj** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občine skupaj iz proračuna | 2.181.506 | 6.035.716 | 6.948.392 | 7.125.140 | 6.936.201 | 29.226.955 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 2.601.844 | 8.986.652 | 12.039.657 | 64.052.712 | 87.680.865 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 2.211.567 | 7.638.654 | 10.233.708 | 54.444.805 | 74.528.735 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 390.277 | 1.347.998 | 1.805.949 | 9.607.907 | 13.152.130 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **2.181.506** | **8.637.560** | **15.935.044** | **19.164.797** | **70.988.913** | **116.907.820** | **100 %** |

**Viri financiranja po občinah po letih so sledeči:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mestna občina Koper** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Mestna občina Koper iz proračuna | 439.740 | 909.035 | 1.617.066 | 1.617.066 | 1.477.326 | 6.060.233 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 539.494 | 1.863.390 | 2.496.433 | 13.281.382 | 18.180.699 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 458.570 | 1.583.881 | 2.121.968 | 11.289.175 | 15.453.594 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 80.924 | 279.508 | 374.465 | 1.992.207 | 2.727.105 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **439.740** | **1.448.529** | **3.480.456** | **4.113.499** | **14.758.708** | **24.240.932** | **100 %** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Piran** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Piran iz proračuna | 251.190 | 461.169 | 821.097 | 821.097 | 719.907 | 3.074.460 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 273.695 | 945.329 | 1.266.483 | 6.737.873 | 9.223.380 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 232.641 | 803.530 | 1.076.511 | 5.727.192 | 7.839.873 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 41.054 | 141.799 | 189.972 | 1.010.681 | 1.383.507 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **251.190** | **734.864** | **1.766.426** | **2.087.580** | **7.457.780** | **12.297.840** | **100** **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Izola** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Izola iz proračuna | 181.980 | 347.310 | 622.697 | 622.697 | 540.717 | 2.315.401 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 206.122 | 711.935 | 953.799 | 5.074.347 | 6.946.203 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 175.204 | 605.145 | 810.729 | 4.313.195 | 5.904.273 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 30.918 | 106.790 | 143.070 | 761.152 | 1.041.930 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **181.980** | **553.432** | **1.334.632** | **1.576.496** | **5.615.064** | **9.261.604** | **100** **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Ankaran** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Ankaran iz proračuna | 27.090 | 53.985 | 95.305 | 95.305 | 88.215 | 359.901 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 32.039 | 110.662 | 148.256 | 788.745 | 1.079.702 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 27.233 | 94.062 | 126.018 | 670.433 | 917.747 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 4.806 | 16.599 | 22.238 | 118.312 | 161.955 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **27.090** | **86.024** | **205.967** | **243.562** | **876.960** | **1.439.603** | **100** **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Postojna** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Postojna iz proračuna | 109.438 | 900.108 | 1.009.546 | 1.261.932 | 1.841.294 | 5.122.318 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 455.999 | 1.575.001 | 2.110.071 | 11.225.882 | 15.366.953 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 387.599 | 1.338.751 | 1.793.560 | 9.542.000 | 13.061.910 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 68.400 | 236.250 | 316.511 | 1.683.882 | 2.305.043 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **109.438** | **1.356.107** | **2.584.547** | **3.372.003** | **13.067.176** | **20.489.271** | **100** **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Pivka** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Pivka iz proračuna | 100.000 | 513.198 | 663.698 | 798.060 | 1.149.252 | 3.224.208 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 287.026 | 991.374 | 1.328.170 | 7.066.054 | 9.672.623 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 243.972 | 842.668 | 1.128.944 | 6.006.146 | 8.221.729 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 43.054 | 148.706 | 199.225 | 1.059.908 | 1.450.893 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **100.000** | **800.224** | **1.655.072** | **2.126.230** | **8.215.305** | **12.896.830** | **100** **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Miren-Kostanjevica** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Miren-Kostanjevica iz prorač. | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 22.168 | 572.168 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 50.936 | 175.929 | 235.697 | 1.253.942 | 1.716.503 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 43.295 | 149.540 | 200.342 | 1.065.850 | 1.459.028 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 7.640 | 26.389 | 35.355 | 188.091 | 257.475 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **50.000** | **150.936** | **375.929** | **435.697** | **1.276.109** | **2.288.671** | **100** **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Komen** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Komen iz proračuna | 90.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 278.805 | 1.118.805 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 99.598 | 344.008 | 460.877 | 2.451.931 | 3.356.414 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 84.659 | 292.407 | 391.745 | 2.084.141 | 2.852.951 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 14.940 | 51.601 | 69.132 | 367.790 | 503.462 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **90.000** | **349.598** | **594.008** | **710.877** | **2.730.735** | **4.475.218** | **100** **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Sežana** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Sežana iz proračuna | 100.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 129.532 | 2.329.532 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 207.380 | 716.280 | 959.620 | 5.105.315 | 6.988.595 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 176.273 | 608.838 | 815.677 | 4.339.518 | 5.940.306 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 31.107 | 107.442 | 143.943 | 765.797 | 1.048.289 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **100.000** | **907.380** | **1.416.280** | **1.659.620** | **5.234.847** | **9.318.127** | **100 %** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Hrpelje - Kozina** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Hrpelje - Kozina iz proračuna | 50.000 | 400.000 | 300.000 | 90.000 | 159.853 | 999.853 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 89.009 | 307.433 | 411.876 | 2.191.241 | 2.999.559 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 75.658 | 261.318 | 350.095 | 1.862.555 | 2.549.625 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 13.351 | 46.115 | 61.781 | 328.686 | 449.934 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **50.000** | **489.009** | **607.433** | **501.876** | **2.351.094** | **3.999.412** | **100**  **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Divača** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Divača iz proračuna | 62.750 | 300.000 | 218.000 | 218.000 | 78.150 | 876.900 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 78.063 | 269.628 | 361.227 | 1.921.782 | 2.630.700 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 66.354 | 229.184 | 307.043 | 1.633.514 | 2.236.095 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 11.710 | 40.444 | 54.184 | 288.267 | 394.605 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **62.750** | **378.063** | **487.628** | **579.227** | **1.999.932** | **3.507.600** | **100**  **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Ilirska Bistrica** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Ilirska Bistrica iz proračuna | 719.318 | 1.100.911 | 450.983 | 450.983 | 450.983 | 3.173.178 | 25,00 % |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 282.483 | 975.683 | 1.307.149 | 6.954.219 | 9.519.534 | 75,00 % |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 240.110 | 829.331 | 1.111.076 | 5.911.086 | 8.091.604 | 63,75 % |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 42.372 | 146.352 | 196.072 | 1.043.133 | 1.427.930 | 11,25 % |
| **Skupaj** | **719.318** | **1.383.394** | **1.426.666** | **1.758.132** | **7.405.202** | **12.692.712** | **100**  **%** |

S sprejemom tega sklepa in s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta se projekt »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa« uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Komen za obdobje 2025-2028, pod podprogram 160383 Oskrba z vodo in šifro projekta OB049-24-0001.

5.

Odobri se priprava predinvesticijske zasnove.

6.

Občinski svet pooblašča župana, da z županjami/župani občin investitork projekta »Vodooskrba Slovenske Istre ter Krasa« sklene pogodbo, s katero se podrobneje dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti, aktivnosti potrebne za izvedbo projekta, terminski plan izvedbe posameznih aktivnosti ter odgovorni nosilci za izvedbo.

7.

S tem sklepom Občinski svet Občine Komen tudi pooblašča župana Občine Komen za potrditev morebitne uskladitve dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter izdelavo predinvesticijske zasnove, investicijskega programa ter vse potrebne investicijske dokumentacije za projekt »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«.

8.

Ta sklep velja takoj.

mag. Erik Modic

župan